任务书

|  |  |
| --- | --- |
| 第1阶段(2023年12月25日-2024年1月7日) | 查阅资料:查阅相关文献；  在做好充分调研的基础上在老师指导下撰写开题报告；  依照学院要求完成开题答辩。 |
| 第2阶段（2024年1月8-2024年1月21日） | 撰写论文引言:完成引言部分。 |
| 第3阶段（2024年1月22日-2024年2月21日） | 系统分析:根据前期调研完成对系统的可行性分系，做好数据流图；  需求分析:根据要求做好需求分析；  总体设计:对软件整体做好设计；  详细设计:对其中模块细节进行分析。 |
| 第4阶段（2024年2月22日-2024年4月2日） | 编码（员工模块）：完成对员工模块的编码；  编码（管理员模块）：完成对管理员模块的编码。 |
| 第5阶段（2024年4月3日-2024年4月23日） | 模块测试：做好模块性测试；  系统测试；做好系统整体测试。 |
| 第6阶段（2024年4月24日-2024年4月30日） | 在老师指导下撰写毕业设计文档完成。 |